邊坡災害通報與資訊整合管理系統

規劃文件

機關：交通部公路局北區養護工程分局

日期：2026年02月28日

# 目錄

以下為目錄欄位，請於 Word 開啟後按 F9 更新，以顯示完整章節頁碼。

更新欄位後顯示目錄

# 第1章 專案概述

## 1.1 系統名稱與建置背景

系統名稱為「邊坡災害通報與資訊整合管理系統」，目的是建立一套可由第一線巡查人員快速回報、主管即時掌握、後續可擴充 AI 分析能力的災害資訊平台。

本系統定位為北區養護工程分局之跨工務段協作工具，整合 LINE Bot 回報入口、案件資料歸檔、位置判讀、照片標註與決策審核流程，以縮短災情通報到處置決策的時間差。

## 1.2 專案目標

• 建構公路局北區養護工程分局邊坡災害通報 LINE Bot 系統，提供低門檻、低學習成本的通報流程。

• 建立統一案件資料結構，確保第一線回報品質、可追溯性與後續介接能力。

• 提供決策人員案件審核與查詢介面，支援跨工務段比對與優先序判斷。

• 在 Phase 1 即完成 AI 可用資料設計，為 Phase 2 推論模型建立高品質標註基礎。

## 1.3 階段範圍

### 1.3.1 Phase 1（Vibe Coding）範圍

- LINE Bot 通報流程：工務段選擇、路線選擇、位置回報、照片上傳、描述填寫、確認送出。

- FastAPI 後端：提供 webhook、案件管理、查詢、審核與對外 API。

- WebGIS 示範頁：呈現案件點位、狀態與篩選條件，支援決策視覺化。

- 資料儲存機制：以檔案式 JSON 取代資料庫，縮短建置與部署時間。

### 1.3.2 Phase 2 範圍預覽

- AI/LLM 推論整合：多模態資料（照片、文字、座標、里程）聯合分析。

- 自動分類：根據照片與標註推斷破壞模式與致災原因。

- 嚴重度預測：生成標準化分級建議，輔助主管排序處置優先序。

- 報表自動化：產生摘要、說明文字與案件趨勢分析。

## 1.4 成功指標

- 通報流程平均完成時間低於 8 分鐘（含照片上傳）。

- 案件資料欄位完整率達 95% 以上。

- 里程樁號自動判讀成功率達 85% 以上（可接受人工修正）。

- 決策人員可在 2 分鐘內完成案件初審並回饋狀態。

- 所有案件留下可追溯 audit trail，符合稽核需求。

# 第2章 系統架構

## 2.1 單體 FastAPI 架構

Phase 1 採單一 FastAPI 應用程式架構，透過明確目錄分層維持可維護性；應用程式入口集中在 app.py，業務邏輯由 routers、services、models 與 core 模組分工。

| 模組 | 說明 | 責任範圍 |
| --- | --- | --- |
| routers/ | API 路由層 | 接收請求、驗證輸入、回傳標準回應 |
| services/ | 服務層 | 執行流程邏輯、資料計算、狀態轉換 |
| models/ | 資料模型 | Pydantic schema、列舉值、型別約束 |
| core/ | 核心共用 | 設定載入、日誌、權限、工具函式 |

## 2.2 檔案式資料儲存

Phase 1 不使用資料庫，採 file-based JSON 儲存，以便快速部署與離線備援。每個案件以獨立目錄管理，避免單點檔案過大並利於稽核。

案件目錄命名規範：case_YYYYMMDD_NNNN

| 檔案/目錄 | 用途 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| case.json | 主資料 | 案件欄位、通報內容、雙軌狀態、派工資訊 |
| audit.jsonl | 稽核軌跡 | 逐筆事件紀錄，含時間、操作者、前後值 |
| evidence/ | 證據原檔 | 原始照片與附件，依 SHA-256 命名 |
| derived/ | 衍生資料 | EXIF 結果、OCR 結果、LRS 判讀結果 |
| thumbnails/ | 縮圖快取 | 查詢列表與審核畫面所需縮圖 |

## 2.3 LINE Messaging API 整合

LINE webhook 由 /line/webhook 端點接收，使用 line-bot-sdk 驗簽與事件解析。事件包含文字、位置、圖片、postback、follow/unfollow，依角色進入不同狀態機。

為降低對話中斷風險，後端於每一步儲存 session_state，當使用者中途離開後可從最近步驟繼續；多張照片上傳則採批次累積並即時回饋目前張數。

## 2.4 證據檔案內容定址（Content Addressed）

證據檔案以 SHA-256 當作內容識別碼，檔名格式為 sha256.<副檔名>，可自然去重並降低重複儲存成本。案件中僅存參照關係與 metadata。

每筆 evidence metadata 至少包含 uploader、captured_at、mime_type、bytes、sha256、source（line_upload/manual）與鏈結狀態。

## 2.5 技術堆疊

| 分類 | 技術 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 語言與執行環境 | Python 3.10+ | 主程式語言與依賴管理 |
| API 框架 | FastAPI + uvicorn | REST API 與非同步 I/O |
| 通訊整合 | line-bot-sdk | LINE Messaging API webhook 與訊息回覆 |
| 影像處理 | Pillow | 縮圖、基本影像前處理 |
| 座標轉換 | pyproj | 座標系轉換與距離計算前處理 |
| 資料分析 | pandas | 彙整查詢與匯出報表 |
| 外部呼叫 | httpx | Vendor API 與內部服務整合 |
| PDF 解析 | PyMuPDF、pdfplumber | 工程文件文字/表格擷取 |
| OCR | pytesseract | 里程牌與關鍵文字辨識 |
| 地圖前端 | Leaflet.js | WebGIS 標記、聚合與篩選 |

# 第3章 使用者角色與權限

## 3.1 角色設計原則

系統僅定義兩種角色：使用者人員與決策人員。為避免權責模糊，本期不設「承辦人」角色，所有流程在這兩種角色內完成。

| 角色 | 主要任務 | 核心權限 |
| --- | --- | --- |
| 使用者人員 | 災情通報、補件、查詢個人案件 | 建立案件、上傳證據、查看個人案件狀態 |
| 決策人員 | 審核、派工、跨段監看、結案 | 查詢全段案件、更新業務狀態、退回補件 |

## 3.2 註冊與審核流程

- 使用者透過 LINE Follow 觸發註冊流程，填寫真實姓名與工務段別。

- 系統建立待審核帳號，status 設為 pending。

- 決策人員收到審核通知，核准後 status 變更為 active。

- 若資訊不完整可退回，使用者補件後再送審。

- 核准事件記錄 approved_at、approved_by 以供追溯。

## 3.3 Bootstrap Admin

系統首次部署由設定檔注入 bootstrap admin（決策人員）帳號，僅限啟用初期使用。啟用後應建立正式管理帳號並停用 bootstrap 機制以符合資安要求。

## 3.4 Rich Menu 與權限綁定

角色切換後自動綁定對應 Rich Menu。使用者人員看見通報與個案查詢功能；決策人員看見審核、統計、跨段監看與設定功能。

## 3.5 User JSON 結構

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| user_id | string | LINE user id，系統主鍵 |
| display_name | string | LINE 顯示名稱 |
| real_name | string | 真實姓名（註冊填寫） |
| district_id | string | 工務段識別碼 |
| district_name | string | 工務段名稱 |
| role | string | user 或 manager |
| status | string | pending/active/rejected/disabled |
| registered_at | datetime | 註冊時間 |
| approved_at | datetime¦null | 核准時間 |
| approved_by | string¦null | 核准者 user_id |

# 第4章 組織架構 — 六工務段

本系統以北區養護工程分局六工務段為基本管理單位，案件歸屬、查詢權限與統計維度均以工務段為主鍵。

| 工務段 | ID | 管轄公路 |
| --- | --- | --- |
| 景美工務段 | jingmei | 台2(部分), 台3, 台5, 台9, 台9甲, 台9乙 |
| 中和工務段 | zhonghe | 台3(都會), 台9(都會), 台15(部分), 台64, 台65 |
| 中壢工務段 | zhongli | 台1, 台4, 台15(桃園), 台31, 台66, 台61(部分) |
| 新竹工務段 | hsinchu | 台1(新竹), 台3(部分), 台13, 台15(濱海), 台31(部分), 台61(部分), 台68 |
| 復興工務段 | fuxing | 台7, 台7甲, 台7乙, 台118(部分), 台4(東段), 台3(北端山區) |
| 基隆工務段 | keelung | 台2, 台2甲(北段), 台5(基隆-汐止), 台9(瑞芳短段), 台62, 台62甲, 台102 |

工務段資料將同時用於：註冊核准範圍、路線篩選、案件查詢、統計面板分群、Vendor API 同步參數。

# 第5章 LINE Bot 介面設計

## 5.1 Rich Menu 版面

兩種角色均採 6 宮格按鈕，降低操作記憶負擔。

| 角色 | 按鈕 1 | 按鈕 2 | 按鈕 3 | 按鈕 4 | 按鈕 5 | 按鈕 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者人員 | 我要通報 | 我的案件 | 草稿箱 | 補件上傳 | 常見問題 | 聯絡窗口 |
| 決策人員 | 待審核案件 | 全段總覽 | 案件搜尋 | GIS 地圖 | 指標儀表板 | 系統設定 |

## 5.2 Flex Message 模板

- 案件卡片模板：顯示案件編號、工務段、路線、最新狀態、嚴重度與縮圖。

- 審核摘要模板：以四區塊顯示照片摘要、位置分析、文字描述、資料品質燈號。

- 通知模板：核准、退回、補件完成、狀態變更均用統一版型降低辨識成本。

## 5.3 Quick Reply 與 Confirm Template

Quick Reply 用於高頻、低複雜度選項（工務段、路線、步驟型單選）；Confirm Template 用於不可逆操作（送出案件、關閉案件、退回補件）。

## 5.4 Postback 多選累積模式

照片標註採 postback accumulation pattern：每次點選以 postback 傳入 tag，後端更新暫存集合並回傳目前已選標籤。使用者按「完成此照片」後才提交，避免誤送。

此模式可降低長表單輸入負擔，並保留可重入能力。若連線中斷，重新開啟會以 server-side state 還原已選項目。

# 第6章 災害通報流程（12步驟）

## Step 1：選擇工務段

以 Quick Reply 顯示 6 工務段，選擇後建立案件草稿並寫入 district_id。

## Step 2：選擇路線

根據工務段過濾路線清單，避免非管轄路線誤選，並寫入 route_id 與 route_name。

## Step 3：GPS 座標/里程牌

優先讀取 EXIF GPS；若無 EXIF，提供手動輸入座標或里程牌文字。

## Step 4：里程樁號確認

呼叫 LRS 轉換服務回傳候選里程與 confidence，使用者可接受建議或手動修正。

## Step 5：選擇破壞模式

三大分類：護岸/擋土牆、道路邊坡、橋梁，作為後續原因篩選與模型標籤。

## Step 6：選擇致災原因

依破壞模式過濾 28 組預定義原因，避免自由文字造成標準不一致。

## Step 7：災害描述

填寫自由文字，包含事件經過、現場狀況、是否持續擴大、是否需即時封閉。

## Step 8：上傳照片

需上傳 5-10 張，對應 P1-P10 類型，系統即時顯示目前完成張數。

## Step 9：照片標註

每張照片以多選標籤標註，透過 postback 累積；類型必填與選填規則由系統檢核。

## Step 10：工址環境調查

填寫現地檢核清單（邊坡、結構、河道、天氣等），形成風險特徵向量。

## Step 11：初估經費

Phase 1 為選填欄位，可先填區間或留空，供管理端後續補登。

## Step 12：確認送出

以 Confirm Template 顯示摘要預覽，確認後案件送出並通知決策人員。

## 6.13 通報例外處理

- 照片不足：顯示缺少類型與張數，禁止送出。

- 里程信心值低：系統要求二次確認並保留候選清單。

- 網路不穩：暫存草稿與分段補傳，避免資料遺失。

- 重複案件：依時間、距離、路線比對給出疑似重複警示。

# 第7章 照片類型與標註系統

照片標註設計以「可訓練、可追溯、可量化」為原則。P1-P4 為必填，P5-P10 為選填但建議補齊，以支撐後續 AI 訓練。

| 照片類型 | 標註欄位 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| P1 全景照（必填） | 拍攝方向、天氣狀況、能見度 | 建立場景上下文，輔助位置與時序判讀 |
| P2 災損近照（必填） | 嚴重程度(4-level)、結構類型、損壞特徵 | 作為主要損壞辨識與嚴重度訓練資料 |
| P3 道路影響照（必填） | 影響範圍、通行狀態、交通管制 | 支援通行決策與交通維持策略 |
| P4 邊坡全景（必填） | 坡面類型、植被覆蓋、排水設施 | 建立地形與環境風險背景 |
| P5 里程牌照（選填） | 里程數字(OCR ready) | 驗證 LRS 推估結果，提高位置精度 |
| P6 水路排水照（選填） | 排水設施類型、堵塞程度 | 判斷積淹水與次生災害風險 |
| P7 結構物照（選填） | 結構物類型、損壞部位 | 補充工程維修估算基礎 |
| P8 尺寸參考照（選填） | 參考物、估計尺寸 | 提升破壞尺度估算一致性 |
| P9 對比照（選填） | 拍攝時間點、變化描述 | 建立災損演化資訊 |
| P10 周邊環境照（選填） | 周邊設施、影響範圍 | 補充外部影響與次生風險 |

## 7.2 標註 JSON 結構

{
  "photo_type": "P2",
  "severity": "S3",
  "tags": ["裂縫", "位移", "混凝土剝落"],
  "custom_notes": ["右側牆趾有淘刷", "疑似連續降雨造成"],
  "ai_ready": {
    "bbox": [],
    "quality_score": 0.92,
    "verified": true,
    "verified_by": "manager_001",
    "verified_at": "2026-02-28T10:30:00+08:00"
  }
}

## 7.3 標註品質控管

- 必填類型缺漏時禁止送出，並提示未完成欄位。

- 嚴重程度採 S1-S4 四級，避免自由文字分級。

- 決策人員可覆核標註並留下覆核紀錄。

- 標註版本化，避免覆寫造成資料不可追溯。

# 第8章 案件管理與雙軌狀態系統

## 8.1 技術軌（自動）

技術軌狀態由系統程序驅動：ingested → photos_processed → milepost_resolved → complete。任一步驟失敗將保留錯誤資訊並可重試。

## 8.2 業務軌（人工）

業務軌狀態由決策人員操作：pending_review → in_progress → closed；若資料不足可 returned 回使用者補件，補件完成後回到 pending_review。

## 8.3 合法轉換規則

| 軌道 | 起始狀態 | 可轉移至 | 觸發者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術軌 | ingested | photos_processed | 系統背景程序 |
| 技術軌 | photos_processed | milepost_resolved | LRS 服務 |
| 技術軌 | milepost_resolved | complete | 系統背景程序 |
| 業務軌 | pending_review | in_progress / returned | 決策人員 |
| 業務軌 | in_progress | closed / returned | 決策人員 |
| 業務軌 | returned | pending_review | 使用者補件後系統轉換 |

## 8.4 Case JSON 欄位總覽

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| case_id | string | 案件編號，例：case_20260228_0007 |
| district | object | 工務段資訊（id/name） |
| route | object | 路線、方向、里程區段 |
| location | object | 經緯度、座標系、來源、信心值 |
| damage | object | 破壞模式、致災原因、文字描述 |
| photos | array | P1-P10 照片與標註列表 |
| survey | object | 工址環境調查清單 |
| cost_estimate | object¦null | 初估經費（可空） |
| status | object | technical_track、business_track |
| timeline | object | 建立、送出、結案等時間 |

## 8.5 Audit Trail（audit.jsonl）

audit.jsonl 採一行一事件格式，欄位含 timestamp、actor、action、target、before、after、source_ip、note。此格式可直接串接 SIEM 與流程分析。

範例事件：manager 變更 business_track 為 in_progress、user 補傳照片、系統完成 milepost_resolved。

# 第9章 案件查詢與決策人員審核介面

## 9.1 使用者查詢介面

使用者人員可查詢我的案件（my cases），並依狀態篩選：pending_review、in_progress、returned、closed；每筆案件顯示最後更新時間與補件要求。

## 9.2 決策人員查詢介面

決策人員可依工務段、路線、時間區間與嚴重度搜尋，並可切換全段總覽模式掌握跨區災害分布與案件壅塞狀況。

## 9.3 審核四視圖

- 照片視圖：瀏覽 P1-P10 與標註，快速檢查資料完整度。

- 地圖視圖：定位案件點位、鄰近案件與熱點標示。

- 文字視圖：閱讀災害描述、現場調查、補件說明。

- 位置分析視圖：顯示 GPS/里程一致性與 confidence。

## 9.4 資料品質指標

| 指標 | 判定規則 | 燈號 |
| --- | --- | --- |
| 必填照片完整度 | P1-P4 是否齊全 | 綠/黃/紅 |
| 位置可信度 | LRS confidence 門檻 | 綠/黃/紅 |
| 描述充分性 | 文字長度與關鍵欄位覆蓋 | 綠/黃/紅 |
| 標註一致性 | 標籤與破壞模式一致程度 | 綠/黃/紅 |

## 9.5 案件列表訊息格式

LINE 端採 Carousel/Flex 呈現案件列表，每張卡片包含案件編號、地點、狀態、嚴重度與快捷操作（查看、補件、審核）。

# 第10章 系統整合

## 10.1 WebGIS 示範頁（Leaflet.js）

WebGIS 頁面提供案件 marker、聚合、popup、狀態篩選、時間滑桿與工務段切換，協助決策人員快速辨識熱點區域。

## 10.2 Vendor API（Pull Model）

對外資料交換採 pull model：GET /vendor/cases?since=...，以 API Key 驗證。回傳資料包含新增與異動案件，支援分頁與增量同步。

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 認證方式 | X-API-Key Header |
| 同步模式 | 依 since 參數做增量拉取 |
| 資料格式 | JSON（UTF-8） |
| 錯誤處理 | HTTP status + error_code + message |

## 10.3 PDF 解析管線

PDF parser pipeline 使用 PyMuPDF 擷取版面文字、pdfplumber 解析表格、pytesseract 處理掃描頁。流程會輸出結構化 JSON 供案件比對與歷史資料補值。

## 10.4 LRS 服務

LRS 採 grid-hash + geodesic distance 計算候選里程，依距離、路線方向、歷史一致性加權得出 confidence scoring；若信心不足則要求人工確認。

## 10.5 EXIF 擷取

照片上傳後立即提取 EXIF（時間、GPS、方位、裝置），並與回報時間比對異常值，避免舊照片誤用。EXIF 失敗時改採手動輸入流程。

# 第11章 第二階段 AI 藍圖

## 11.1 Phase 1 對 AI 的資料價值

| Phase 1 資料 | Phase 2 模型用途 | 預期效益 |
| --- | --- | --- |
| 照片標註 | 損壞分類 CNN 訓練資料 | 提升自動辨識準確率 |
| 結構化標籤 | 多標籤分類資料集 | 降低人工分類負擔 |
| 嚴重度評分 | 迴歸/序位模型目標值 | 建立客觀分級建議 |
| GPS+里程 | 空間機器學習特徵 | 熱點預測與風險評分 |
| 破壞模式+原因 | 決策樹/知識圖譜 | 建立可解釋規則 |
| Audit Trail | 流程探勘、SLA 預測 | 發現流程瓶頸 |
| 工址調查清單 | 風險評估特徵向量 | 支援預警模型 |

## 11.2 第二階段功能規劃

- 自動災損分類：由照片與標註推斷破壞模式。

- 多模態嚴重度預測：整合圖片、文字、位置、環境調查。

- 優先處置建議引擎：依風險、影響、資源可用性產生排序。

- 空間風險熱圖：以歷史案件與地形因子生成區域風險圖。

- 自然語言報告生成：自動輸出主管摘要與對外說明版本。

- 通報異常偵測：辨識異常回報模式、重複通報或誤報。

## 11.3 模型治理與資料倫理

- 模型輸出需保留可解釋特徵，避免黑箱影響決策責任。

- 資料匿名化與最小必要原則，避免個資外洩風險。

- 建立模型監控與再訓練週期，處理資料漂移。

- 保留人工覆核機制，不以 AI 直接取代決策人員。

# 第12章 實施計畫與時程

## 12.1 15 項任務與相依關係

| 任務 | 內容 | 相依任務 | 平行群組 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 需求確認與欄位凍結 | - | A |
| T02 | LINE Channel 與 webhook 建置 | T01 | A |
| T03 | 使用者註冊與審核流程 | T01 | A |
| T04 | 通報 12 步驟狀態機 | T02,T03 | A |
| T05 | 照片上傳與 SHA-256 儲存 | T04 | B |
| T06 | 照片標註與多選累積機制 | T05 | B |
| T07 | LRS 轉換服務與信心評分 | T04 | B |
| T08 | Case JSON/Audit JSONL 實作 | T04 | B |
| T09 | 決策人員審核流程 | T08 | C |
| T10 | 案件查詢與 Flex/Carousel | T08 | C |
| T11 | WebGIS 示範頁 | T07,T08 | C |
| T12 | Vendor API（pull） | T08 | D |
| T13 | PDF parser pipeline | T08 | D |
| T14 | 整合測試與壓力測試 | T09,T10,T11,T12 | D |
| T15 | 上線部署與教育訓練 | T14 | D |

## 12.2 平行化群組說明

- 群組 A：基礎啟動（需求、註冊、LINE 串接、狀態機骨架）。

- 群組 B：資料核心（照片、標註、LRS、案件儲存）。

- 群組 C：決策介面（審核、查詢、地圖）。

- 群組 D：整合交付（外部 API、文件解析、測試、部署）。

## 12.3 技術堆疊摘要

後端以 FastAPI 為核心，前端地圖採 Leaflet.js，資料儲存採 JSON 檔案結構，影像與文件處理依賴 Pillow、PyMuPDF、pdfplumber、pytesseract，可在不導入資料庫前提下快速上線。

## 12.4 部署考量

- 建議以 container 方式部署，區分 API、背景工作與靜態地圖服務。

- 設定每日備份 case 目錄與 audit 檔案，採異地備援。

- API Key 與 LINE secrets 需放入安全設定，不寫入程式碼庫。

- 建立監控：API 延遲、錯誤率、Webhook 重送率、儲存容量。

# 附錄A 破壞模式與致災原因對照表

## A.1 護岸/擋土牆類（9 組）

| 破壞模式 | 致災原因 |
| --- | --- |
| 牆體龜裂 | 長期滲水與排水失效 |
| 牆面剝落 | 材料劣化與凍融循環 |
| 擋土牆傾斜 | 基礎掏空或側向土壓增加 |
| 牆趾淘刷 | 豪雨沖刷與河道流速提升 |
| 伸縮縫破壞 | 溫差變形與維護不足 |
| 排水孔阻塞 | 淤積、落葉與漂流物堵塞 |
| 護岸塊體位移 | 基床流失與地盤鬆動 |
| 護岸沉陷 | 地基承載力下降 |
| 護岸崩落 | 連續降雨引發坡腳失穩 |

## A.2 道路邊坡類（10 組）

| 破壞模式 | 致災原因 |
| --- | --- |
| 表層滑動 | 短延時強降雨 |
| 深層滑動 | 地層弱面活化 |
| 落石 | 岩體節理鬆動 |
| 崩塌 | 坡體飽和與剪力降低 |
| 土石流入侵 | 上游集水區崩塌 |
| 路肩掏空 | 坡腳沖刷 |
| 路基下陷 | 地下水位上升 |
| 裂縫擴大 | 地盤持續變位 |
| 擋土設施失效 | 排水不良與結構老化 |
| 邊坡排水破壞 | 排水溝堵塞溢流 |

## A.3 橋梁類（9 組）

| 破壞模式 | 致災原因 |
| --- | --- |
| 橋台沖刷 | 河道洪峰流速過高 |
| 橋墩裸露 | 長期淘刷累積 |
| 伸縮縫損壞 | 溫差與重車荷載 |
| 橋面破損 | 材料疲勞與滲水 |
| 護欄變形 | 車撞或土石撞擊 |
| 翼牆裂損 | 地盤沉陷與側向壓力 |
| 引道沉陷 | 路基排水失效 |
| 排水孔堵塞 | 泥砂與落葉堆積 |
| 下部結構裂縫 | 反覆荷載與老化 |

# 附錄B 工址環境調查項目

以下項目依輸入表單 Table 3 規劃，作為 Step 10 工址環境調查勾選清單。

| 分類 | 調查項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 上邊坡 | 落石 | 觀察是否有新生落石、堆積或持續掉落跡象 |
| 上邊坡 | 崩塌 | 評估崩塌範圍、厚度與是否持續擴大 |
| 下邊坡 | 路基缺口 | 檢查路肩、坡腳是否出現缺口與掏空 |
| 下邊坡 | 下陷 | 檢查路面沉陷、龜裂及車道通行安全 |
| 結構物 | 鋼筋裸露 | 混凝土剝落導致鋼筋外露情形 |
| 結構物 | 危木 | 邊坡危木、傾倒樹木對道路影響 |
| 結構物 | 護欄 | 護欄變形、斷裂、基礎鬆動 |
| 結構物 | 坑洞 | 路面坑洞大小、深度與分布 |
| 結構物 | 電桿 | 電桿傾斜、基礎鬆動與纜線風險 |
| 橋梁河道 | 鄰河 | 河道距離、沖刷影響與側蝕風險 |
| 橋梁河道 | 曲流 | 彎道主流衝擊點與橋梁安全關聯 |
| 其他 | 天氣 | 當下天候與過去 24 小時降雨描述 |
| 其他 | 降雪 | 高山路段降雪、融雪與路面結冰風險 |

# 附錄C Case JSON Schema

{
  "case_id": "case_20260228_0001",
  "district": {
    "district_id": "jingmei",
    "district_name": "景美工務段"
  },
  "reporter": {
    "user_id": "Uxxxxxxxx",
    "display_name": "巡查員A",
    "real_name": "王大明",
    "role": "user"
  },
  "route": {
    "route_id": "TH9",
    "route_name": "台9",
    "direction": "北上",
    "road_section": "台9 45k+200"
  },
  "location": {
    "lat": 24.987654,
    "lng": 121.543210,
    "source": "exif",
    "milepost": "45k+200",
    "lrs_confidence": 0.91,
    "candidate_mileposts": ["45k+180", "45k+200", "45k+220"]
  },
  "damage": {
    "mode_category": "道路邊坡",
    "mode": "崩塌",
    "cause": "坡體飽和與剪力降低",
    "description": "外側車道受土石堆積影響，需立即清除。"
  },
  "photos": [
    {
      "photo_id": "sha256:...",
      "photo_type": "P1",
      "required": true,
      "captured_at": "2026-02-28T09:10:00+08:00",
      "annotation": {
        "severity": "S2",
        "tags": ["北向", "陰天", "能見度中"],
        "custom_notes": ["雨後路面濕滑"],
        "ai_ready": {
          "verified": true,
          "quality_score": 0.88
        }
      }
    }
  ],
  "survey": {
    "upper_slope": ["崩塌"],
    "lower_slope": ["路基缺口"],
    "structures": ["護欄"],
    "bridge_channel": [],
    "others": ["天氣"]
  },
  "cost_estimate": {
    "enabled": false,
    "amount_range": null,
    "currency": "TWD"
  },
  "status": {
    "technical_track": "milepost_resolved",
    "business_track": "pending_review"
  },
  "timeline": {
    "created_at": "2026-02-28T09:08:00+08:00",
    "submitted_at": "2026-02-28T09:25:00+08:00",
    "updated_at": "2026-02-28T09:26:30+08:00",
    "closed_at": null
  },
  "audit_ref": "./audit.jsonl",
  "attachments": {
    "evidence_dir": "./evidence",
    "derived_dir": "./derived",
    "thumbnails_dir": "./thumbnails"
  }
}

Schema 實作重點：欄位採明確型別、允許 null 的欄位需有業務理由、所有時間欄位使用 ISO 8601、列舉值維持固定集合避免髒資料。

# 附錄D API 端點列表

| Method | Path | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /line/webhook | 接收 LINE 事件並觸發流程 |
| GET | /health | 服務健康檢查 |
| POST | /auth/register | 使用者註冊資料提交 |
| POST | /auth/approve/{user_id} | 決策人員核准帳號 |
| POST | /auth/reject/{user_id} | 決策人員退回註冊 |
| GET | /users/me | 查詢目前使用者資料 |
| POST | /cases | 建立案件草稿 |
| PUT | /cases/{case_id}/step/{step_no} | 更新指定步驟資料 |
| POST | /cases/{case_id}/photos | 上傳照片與 metadata |
| PUT | /cases/{case_id}/photos/{photo_id}/annotation | 更新照片標註 |
| POST | /cases/{case_id}/submit | 確認送出案件 |
| GET | /cases/my | 使用者查詢個人案件 |
| GET | /cases | 決策人員條件查詢案件 |
| GET | /cases/{case_id} | 查詢單一案件完整內容 |
| PUT | /cases/{case_id}/business-status | 更新業務狀態 |
| POST | /cases/{case_id}/return | 退回補件 |
| POST | /cases/{case_id}/close | 結案 |
| GET | /gis/cases | WebGIS 案件點位資料 |
| GET | /vendor/cases | Vendor API 增量拉取案件 |
| GET | /vendor/cases/{case_id} | Vendor API 單案查詢 |
| POST | /lrs/resolve | 座標轉里程與信心分數 |
| POST | /pdf/parse | PDF 解析任務 |
| GET | /stats/overview | 決策儀表板統計資料 |

所有 API 回應均採 UTF-8 JSON、統一錯誤格式（error_code、message、trace_id），並以 OpenAPI 文件提供測試與整合參考。